|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 2019. 03. 11. ~ 2019. 03. 15. | 작성일 | 2019. 03. 15. | |
| **인원** | **업무내용** | | | **비고** |
| 김승신 | 1. ICT 소양교육 참석 2. 2주차 사장님 교육 (DATABASE ERD 관련) 참석 3. USER / PROJECT 엔티티 연결 마무리 4. USER / PROJECT / DIR 엔티티 연결 5. JSP 레이아웃 조정 6. JPA DB 프로퍼티 설정 로컬–원격 분리 7. 브랜치 병합 간 충돌 해결 8. BASE Frontend 환경 완성 9. PROJECT SERVICE 구현 10. PROJECT SERVICE CRUD Testing 11. 각종 이슈 해결 | | |  |
| 김윤상 | 1. ICT 소양교육 참석 2. 2주차 사장님 회의 (DATABASE ERD 관련) 3. JPA를 사용하여 테이블 연관관계 매핑 4. 업무 내용 생성 시 자동 로그 생성 구현 5. React framework 기초 공부 | | |  |
| 마규석 | 1. ICT 소양교육 참석 2. 2주차 사장님 교육 (DATABASE ERD 관련) 참석 | | |  |

인원별 주간 업무 보고서

ICT 인턴쉽 주간 정기보고

2019년 3월 2주차